Playbook de Implantação de IA em Grandes Empresas

Atlantyx - Versão 0.9 | Data: 20/11/2025

Este playbook descreve um caminho recomendado para implantação de IA corporativa (incluindo assistentes RAG), do piloto à escala, com foco em MLOps/LLMOps, segurança, adoção e mensuração de valor.

# 1. Roadmap sugerido (12 semanas)

| Fase | Semanas | Objetivo | Entregáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 - Descoberta | 1-2 | Priorizar casos de uso e riscos | Backlog, matriz risco x valor, dados-alvo |
| F1 - Piloto controlado | 3-6 | RAG com base restrita e usuários-chave | MVP, avaliação, guardrails |
| F2 - Produção inicial | 7-9 | SLO, monitoração, RBAC completo | API prod, dashboards de operação |
| F3 - Escala | 10-12 | Multiárea, automações e melhoria contínua | Processo de change, dataset vivo |

# 2. Arquitetura de referência (resumo)

Ingestão: Blob/SharePoint -> extrator -> chunking -> embeddings -> índice vetorial (busca híbrida).

Orquestração: filas para ingestão, jobs agendados e reindex incremental.

Serving: API com auth, retrieval com filtro por permissão, re-ranking opcional, geração com citações.

Observabilidade: logs estruturados + métricas (latência p50/p95, tokens, erros, custo).

# 3. Parâmetros recomendados (ponto de partida)

| Item | Recomendação | Observação |
| --- | --- | --- |
| Chunk size | 800-1.200 caracteres | Ajustar por tipo de documento; manter semântica por seção |
| Overlap | 10-15% | Evita perda de contexto em limites de chunk |
| Top-k (retrieve) | 6-10 | Dinâmico por confiança; reduzir em custo alto |
| Busca | Híbrida (BM25 + vetorial) | Melhor recall em corpora heterogêneos |
| Retenção de logs | 90 dias | Para auditoria operacional e investigação de incidentes |

# 4. Guardrails e segurança

Prompt injection: separar instruções do sistema, validar contexto recuperado e aplicar allow-list de fontes.

Exfiltração: bloquear pedidos por credenciais/segredos e limitar exportação de dados.

PII: redaction e política de não persistir conteúdo em logs; habilitar DLP quando disponível.

# 5. Operação (SLOs e runbooks)

SLO inicial: 99% sucesso, p95 < 4s para /ask, custo alvo por 1.000 perguntas.

Runbooks: queda de LLM, queda do índice, degradação de qualidade, aumento de custo.

Canary + rollback: troca de modelo/embedding com 5% tráfego por 48h e critério de rollback.